Définir l'organisation du projet :
- Définir le rôle et les missions des chefs de projet : Dominique Wolf
- Définir le rôle et les missions des équipes-projet : DW MG NDM BC
- Définir les modalités de revue d'avancement des chantiers Dominique Wolf
Communiquer sur le projet LC-MDE :
- Présenter le projet au sein des conseils centraux et d'UFR : Dominique Wolf
- Présenter le dossier en interne : Benjamin Caraco / Nicolas Di Méo / Noélie Plasse
- Définir les fiches de poste : Martine Gemmerlé
- Définir l'organigramme de l'équipe Learning centre : Martine Gemmerlé
- Mettre en place un plan de formation spécifique pour préparer les personnels aux fermetures et à la réouverture : Anne Costa
- Déterminer la gouvernance et la gestion du bâtiment avec le SVU, la DALI, les PUS et l'URFIST : Dominique Wolf / Claire Nassoy
- Rédiger et suivre les procédures d'appel d'offre : Claire Nassoy